AutoFabric 从 0 到 1 保姆式实战教程

适用于：macOS + 本地 OpenClaw + 单人开发 + 零基础起步

版本：v1.0 | 目标：42 天完成 AutoFabric MVP 的本地部署、验证与第一次可演示版本

| 你现在的身份 | 一个人、零基础、需要按天推进、希望尽量复制粘贴即可完成。 |
| --- | --- |
| 本教程的承诺 | 把首个可运行版本拆成 42 天；每天只做 3 件事；每件事尽量给出一段可以直接复制的命令或文件内容。 |

核心原则：先跑通结果闭环，再扩平台；OpenClaw 是执行层的一只手，不是平台大脑。

# 1. 先把目标说清楚

这套教程不是教你一次性造出完整企业平台，而是教你按最小正确路径做出一个能演示、能验证、能继续扩展的 AutoFabric MVP。

| 层 | 你要先理解什么 | 第一阶段只做到什么程度 |
| --- | --- | --- |
| Rule Core | 规则内核 | 能解析目标、定义结果、做基本验证、驱动状态流转 |
| Outcome Control Layer | 结果控制层 | 能把一句话需求变成一个 Outcome 对象并推进执行 |
| Execution Mesh | 执行网格 | 先接 Docker 与本地 OpenClaw，后接 Packer |
| AI Console | 统一控制台 | 先只需要 FastAPI 文档页与最小状态查看 |

本教程选择的首发场景是“环境构建型结果闭环”：用户输入一句话需求，系统解析目标，创建结果对象，触发执行，验证产物，再输出下一步动作。这个路径与《最终方案项目推进手册》中的 Rule Core → Outcome Control Layer → Execution Mesh → 验证/流转 的主链路一致。

# 2. OpenClaw 在你这个版本里的正确角色

OpenClaw 在这里是 Execution Mesh 中的重要执行器之一，用来做浏览器自动化、Skills 运行、多步骤界面级操作和无 API 场景桥接；它不负责总路由、不负责结果裁决、不负责平台主状态机。

| 平台负责 | OpenClaw 负责 |
| --- | --- |
| 理解目标、定义结果、裁决结果、控制流转 | 把动作做出去：网页点击、填表、下载、跨系统步骤 |
| 决定先用哪个执行器、是否合格、是否进入下一步 | 在授权范围内执行一个技能或一串浏览器动作 |

# 3. 你这一版必须接受的现实边界

你先做的是 MVP，不是完整企业版。

本地 OpenClaw 的接入方式可能因你当前安装版本不同而略有差异，所以平台里先把 OpenClaw 的调用点收口到一个文件里；接口不一致时只改那一个地方。

第一阶段用 Docker + PostgreSQL + FastAPI + 最小规则引擎就够，Packer 放到后面。

只要你每天按 3 件事推进，42 天足够做出第一版。

# 4. 你将使用的工具清单

| 工具 | 优先级 | 用途 | 为什么现在用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.12 | P0 | 后端与规则引擎 | FastAPI / 脚本 / 测试全靠它 |
| FastAPI | P0 | API 层 | 最适合零基础快速起服务 |
| PostgreSQL | P0 | 结果对象落库 | 你的 6 张核心表需要它 |
| Docker + Colima | P0 | 本地容器运行 | macOS 上可完全脚本化 |
| OpenClaw | P1 | 浏览器自动化执行 | 用于无 API 场景桥接 |
| Packer | P2 | 标准 VM 输出 | 第二阶段再加 |

# 5. 使用方式：你每天只做三件事

为了适配你当前的节奏，本教程每天统一为 3 个动作：

动作 A：复制一段命令或文件，完成当天的基础搭建。

动作 B：运行验证命令，确认不是“看起来做了”，而是真的成功了。

动作 C：记录一个结果对象层面的结论，例如“今天平台能解析目标了”、“今天能跑通数据库了”。

# 6. 先准备好你要复制的 Starter Kit

我已经把一份配套 Starter Kit 一起交付给你。你可以把它放到任意目录，然后按下面四个脚本顺序执行。

| 脚本 | 作用 |
| --- | --- |
| scripts/00_bootstrap_macos.sh | 安装 Homebrew 依赖、启动 Colima、建立虚拟环境、拉起 PostgreSQL |
| scripts/01_init_project.sh | 导入 6 张核心表，确认项目结构 |
| scripts/02_run_local.sh | 启动 FastAPI |
| scripts/03_verify_local.sh | 跑健康检查、目标解析检查、OpenClaw 接口占位检查 |

# 7. 一次性复制的启动命令（第 1 天就会用）

cd ~/Desktop
unzip AutoFabric_Beginner_Starter.zip
cd AutoFabric_Beginner_Starter
bash scripts/00_bootstrap_macos.sh
bash scripts/01_init_project.sh
bash scripts/02_run_local.sh

# 8. 42 天详细推进计划

下面的安排以“你今天从 0 开始”为前提。每天只做 3 件事，尽量以复制粘贴为主。

## Day 1｜搭好基础环境

今日目标：完成 macOS 基础依赖与 Python 环境

预计投入：3～4 小时

动作 A：复制并执行 `bash scripts/00_bootstrap_macos.sh`。

动作 B：执行成功后不要继续折腾，截图保存终端最后一屏。

动作 C：打开一个新终端，执行 `docker ps`，确认 Colima 已正常工作。

验收标准：看到 Python 虚拟环境建立成功、PostgreSQL 容器启动成功、docker ps 能输出表头。

补充说明：如果 Homebrew 未安装，先只安装 Homebrew，再重新执行脚本。

## Day 2｜导入数据库与项目骨架

今日目标：让 6 张核心表真正落地

预计投入：3～4 小时

动作 A：执行 `bash scripts/01_init_project.sh`。

动作 B：执行 `docker exec -it autofabric-postgres psql -U autofabric -d autofabric -c '\dt'` 查看数据表。

动作 C：把表名复制到你的笔记里，记住：goals/outcomes/executions/verifications/artifacts/flow_events。

验收标准：能看到 6 张表；tree 能看到 app、sql、scripts 目录。

## Day 3｜启动第一个 API

今日目标：让 FastAPI 真正跑起来

预计投入：3～4 小时

动作 A：执行 `bash scripts/02_run_local.sh`。

动作 B：浏览器打开 `http://127.0.0.1:8000/docs`。

动作 C：另开终端执行 `bash scripts/03_verify_local.sh`。

验收标准：docs 页面可打开，health 返回 status ok，goals/parse 返回结构化 JSON。

## Day 4｜理解 Rule Core

今日目标：知道今天写的代码到底是什么

预计投入：3～4 小时

动作 A：打开 `app/services/rule_core.py`，逐行看 `parse_goal()`。

动作 B：把 `packages` 白名单改成包含 `nginx`，保存。

动作 C：重新跑一次 `/goals/parse` 请求，看返回是否包含 `nginx` 识别。

验收标准：你已经第一次完成“改规则—重启—验证”的闭环。

## Day 5｜学会手动发 API 请求

今日目标：摆脱只会点 Swagger 的状态

预计投入：3～4 小时

动作 A：复制 curl：`curl -s -X POST http://127.0.0.1:8000/goals/parse -H 'Content-Type: application/json' -d '{"raw_input":"帮我构建 Ubuntu 22.04 环境，带 Docker Git Python"}' | jq`。

动作 B：把 raw_input 改成你自己的表述再跑一次。

动作 C：把两次返回结果保存到一个 txt 文件。

验收标准：你知道平台现在处理的是“目标对象”，不是聊天记录。

## Day 6｜把目标入库

今日目标：第一次写数据库插入逻辑

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 `app/api/main.py` 新增一个 `POST /goals`，把 raw_input 和 parsed_goal 插入 goals 表。

动作 B：重启 API。

动作 C：用 Postman/Swagger 调一次新接口，再用 psql 查询 `select * from goals order by id desc limit 3;`。

验收标准：可以在数据库里看到新插入的目标记录。

补充说明：不会写时，用 Cursor/ChatGPT 只问一个问题：'请根据当前文件内容补一个 SQLAlchemy 插入逻辑，不要改别的文件。'

## Day 7｜创建第一个 Outcome 对象

今日目标：让平台开始像平台，而不是只有 parse 函数

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 `main.py` 新增 `POST /outcomes`，根据 goal_id 创建 outcomes 记录。

动作 B：给 Outcome 先写死默认状态 `draft` 和 `next_action='等待执行'`。

动作 C：查询数据库确认 outcome 已创建。

验收标准：goals 与 outcomes 两张表可以用 id 关联起来。

## Day 8｜建立状态流转意识

今日目标：开始记录 Flow Event

预计投入：3～4 小时

动作 A：新增 `POST /outcomes/{id}/transition`，把状态从 draft 改到 parsed。

动作 B：同时插入一条 flow_events。

动作 C：查询 `flow_events` 确认记录存在。

验收标准：你第一次把“状态变化”记录成平台资产。

## Day 9｜最小执行器：先用 Docker 模拟执行

今日目标：不用等 Packer，先跑通执行闭环

预计投入：3～4 小时

动作 A：新增 `POST /outcomes/{id}/execute`，第一版先直接执行一个简单 shell 命令或返回模拟执行成功。

动作 B：同时写入 executions 表。

动作 C：执行后把 outcome 状态改成 `building` 再改成 `ready`。

验收标准：executions 表有记录，outcomes 状态发生变化。

补充说明：今天不是追求真构建，而是先把控制链路跑通。

## Day 10｜接入真实 Docker 验证

今日目标：让执行不是纯 mock

预计投入：3～4 小时

动作 A：在项目根目录新增一个最小 Dockerfile（ubuntu + git + python）。

动作 B：在 execute 接口里改成调用 `docker build`。

动作 C：执行成功后把构建输出摘要写入 executions.output_payload。

验收标准：接口返回不再是假数据，而是本地 docker build 的真实结果。

## Day 11｜保存产物记录

今日目标：结果要能追踪

预计投入：3～4 小时

动作 A：执行成功后插入一条 artifacts 记录，artifact_type 先写 `docker_image`。

动作 B：file_path 先保存镜像标签，例如 `autofabric/ubuntu-base:v1`。

动作 C：用 psql 查 artifacts。

验收标准：你已经有了最小结果资产：镜像标签。

## Day 12｜加入第一条验证规则

今日目标：开始做 Judgment Rules

预计投入：3～4 小时

动作 A：新增 `POST /outcomes/{id}/verify`。

动作 B：第一版只检查：对应 artifacts 是否存在。

动作 C：把结果写入 verifications。

验收标准：平台第一次区分了“执行成功”和“验证通过”。

## Day 13｜把验证结果回写 Outcome

今日目标：让结果对象包含当前判断

预计投入：3～4 小时

动作 A：verify 结束后，把 outcomes.current_result 更新为验证摘要。

动作 B：next_action 根据 pass/fail 分别写成“可继续交付”或“检查执行日志”。

动作 C：再次查询 outcomes 表。

验收标准：你已经在 Outcome 对象上看到“当前结果”和“下一步动作”。

## Day 14｜写第一个自动化测试

今日目标：给自己一条安全绳

预计投入：3～4 小时

动作 A：执行 `pytest`，先看到可能失败。

动作 B：为 `tests/test_smoke.py` 补充一个测试：调用 `/health`。

动作 C：跑到通过为止。

验收标准：测试通过，说明你以后改接口时不容易改坏。

## Day 15｜整理 Week 1～2 成果

今日目标：做第一次周复盘

预计投入：3～4 小时

动作 A：把今天数据库里的最新 1 条 goal/outcome/execution/verification/artifact 截图保存。

动作 B：写一个 6 行总结：今天这套东西已经能做什么。

动作 C：把问题集中列在一个 markdown：`issues_week2.md`。

验收标准：你有了第一份真正的“工程证据”，而不只是感觉在推进。

## Day 16｜引入 OpenClaw 占位调用

今日目标：先把调用边界收口

预计投入：3～4 小时

动作 A：打开 `app/services/openclaw_worker.py`，理解为什么它是独立文件。

动作 B：调用 `POST /openclaw/test`。

动作 C：如果失败，把真实错误截图保存，但不要到处改代码。

验收标准：你已经把 OpenClaw 的接入点固定住了，后续只改这一处。

## Day 17｜把 OpenClaw 作为执行器分支

今日目标：建立多执行器思维

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 execute 接口里新增一个参数 `executor_type`，支持 `docker` 与 `openclaw`。

动作 B：当 executor_type=openclaw 时，调用 `execute_openclaw_skill()`。

动作 C：写入 executions.executor_type。

验收标准：执行网格开始成形。

## Day 18｜定义执行器选择规则

今日目标：不是所有事都交给 OpenClaw

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 rule_core 里新增一个简单函数：如果 goal 里包含 '网页登录/填表/下载' 就选 openclaw，否则选 docker。

动作 B：把规则结果返回到 `/goals/parse` 响应中。

动作 C：用两种不同输入测试。

验收标准：你已经开始把“路由决策”放在平台，而不是放在 OpenClaw。

## Day 19｜记录失败也算结果

今日目标：做一个失败路径

预计投入：3～4 小时

动作 A：故意给 Docker 一个错误 Dockerfile 或错误镜像名。

动作 B：执行失败后把 executions.status 记为 failed。

动作 C：同时写 verifications.result=fail。

验收标准：你会发现：失败不是白做，失败也应该被对象化。

## Day 20｜给 Flow Rules 补全失败流转

今日目标：不要让失败失控

预计投入：3～4 小时

动作 A：定义最小状态机：draft → parsed → building → verifying → ready / failed。

动作 B：execute 和 verify 接口全部按这个状态机更新。

动作 C：再跑一遍成功和失败两条路径。

验收标准：两条路径都能闭环，系统不再只会“成功演示”。

## Day 21｜做第一个结果总览接口

今日目标：开始具备产品感

预计投入：3～4 小时

动作 A：新增 `GET /outcomes/{id}`，返回目标、状态、执行、验证、产物摘要。

动作 B：在 Swagger 调用。

动作 C：把返回 JSON 保存成 `sample_outcome.json`。

验收标准：你已经有了最小的 Outcome 控制台数据源。

## Day 22｜把 docs 当成第一版控制台

今日目标：零前端先验收

预计投入：3～4 小时

动作 A：整理 Swagger 分组和接口说明。

动作 B：把 health/goals/outcomes/execute/verify 都补上 description。

动作 C：自己从 docs 顺序点击一遍。

验收标准：今天不写前端，也能完整演示平台主链路。

## Day 23｜补一个列表接口

今日目标：能看历史，系统才算系统

预计投入：3～4 小时

动作 A：新增 `GET /outcomes`，支持按 status 查询。

动作 B：插入 3 条不同状态的 outcome。

动作 C：调用列表接口验证过滤。

验收标准：能按状态看历史结果。

## Day 24｜加入日志可读性

今日目标：为后面的排错做准备

预计投入：3～4 小时

动作 A：执行接口里把关键日志摘要截断保存到 output_payload.summary。

动作 B：失败时保存 error 字段。

动作 C：再做一次失败演示。

验收标准：你以后调试不再只靠终端滚屏。

## Day 25｜把数据库备份和清理也流程化

今日目标：单人开发最怕环境脏

预计投入：3～4 小时

动作 A：写两个命令到 `scripts/04_backup_db.sh` 和 `scripts/05_reset_db.sh`（用 pg_dump 与重新导入 sql）。

动作 B：执行一次 backup。

动作 C：只要确认能生成备份文件即可。

验收标准：你的环境已经开始可恢复。

## Day 26｜做第一版 .env 管理

今日目标：后面接更多执行器前先规整环境变量

预计投入：3～4 小时

动作 A：把 OPENCLAW_BASE_URL、DATABASE_URL 写入 .env。

动作 B：在 config.py 统一读取，不要在别处写死。

动作 C：重新启动验证。

验收标准：配置开始集中管理。

## Day 27｜接入 Trivy 或先做占位验证

今日目标：安全验证先从占位开始

预计投入：3～4 小时

动作 A：如果你愿意安装 Trivy，就接入 `brew install trivy` 并在 verify 中检查镜像；如果今天时间不够，就先写 `security_check: pending`。

动作 B：把结果写入 verifications.evidence。

动作 C：记录今天选了哪条路。

验收标准：你理解了：验证系统可以渐进增强。

## Day 28｜周复盘 2：MVP 已成型

今日目标：明确现在已经不是概念

预计投入：3～4 小时

动作 A：录屏：从创建 goal 到 verify 完整走一遍。

动作 B：把数据库 6 张表各自最新一条记录截图。

动作 C：写 1 页周报：我现在能演示什么。

验收标准：你已经拥有一个可以对外展示的 CLI/API 版 MVP。

## Day 29｜开始考虑最小前端

今日目标：但只做结果查看，不做复杂界面

预计投入：3～4 小时

动作 A：决定是否用 Next.js；如果今天不做前端，也允许继续用 Swagger。

动作 B：如果做前端，就新建 Next.js 项目并只做一个页面。

动作 C：这个页面先只展示 `/outcomes` 列表。

验收标准：今天的前端目标是“看结果”，不是“做漂亮控制台”。

## Day 30｜把 Starter Kit 固化

今日目标：避免后面每次都重新搭环境

预计投入：3～4 小时

动作 A：把你现在能跑通的仓库复制一个 clean 版本。

动作 B：删掉缓存和无关文件。

动作 C：打一个 zip 备份。

验收标准：以后环境坏了，你有一个干净起点。

## Day 31｜补 Goal Rules 的字段

今日目标：让 parse 不只识别包名

预计投入：3～4 小时

动作 A：给 parse_goal 增加 `constraints`、`success_criteria`、`suggested_executor`。

动作 B：用 3 个不同需求测试。

动作 C：保存 3 个返回样例。

验收标准：目标对象开始更像可执行需求。

## Day 32｜补 Outcome Rules 的字段

今日目标：让结果对象更完整

预计投入：3～4 小时

动作 A：给 outcomes.current_result 增加 `verification_status`、`artifact_summary`。

动作 B：更新总览接口返回。

动作 C：验证 response 可读性。

验收标准：Outcome Object 更接近正式方案里的结果卡。

## Day 33｜补 Judgment Rules 的理由

今日目标：不要只返回 pass/fail

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 judge_result 里补 `reason`。

动作 B：verify 返回时把 reason 放出来。

动作 C：做一条 fail 样例。

验收标准：结果裁决开始可解释。

## Day 34｜补 Flow Rules 的人工闸口

今日目标：学会哪里必须人工确认

预计投入：3～4 小时

动作 A：规定：如果 goal 里出现 `权限`、`支付`、`生产`，则 verify 后不能直接 ready，而进入 `pending_review`。

动作 B：测试一次。

动作 C：记录这是你的第一条 Trust/Safety 规则。

验收标准：这一步非常关键，它让你以后不容易做危险自动化。

## Day 35｜补 OpenClaw Skill 映射表

今日目标：让它不只是 ping

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 `openclaw_worker.py` 里先写一个 skill map，例如 `download_file`, `submit_form`。

动作 B：如果本地 OpenClaw 真实接口不同，就只改这个映射层。

动作 C：保留调用日志。

验收标准：执行器边界进一步固定。

## Day 36｜做一次真实浏览器型场景演练

今日目标：哪怕只是 demo 也要跑一次

预计投入：3～4 小时

动作 A：选一个安全网页流程，例如打开一个测试页面、填写表单、提交。

动作 B：通过 OpenClaw 或临时 mock 跑通。

动作 C：把执行结果记到 executions。

验收标准：你第一次验证了浏览器自动化在整个平台中的位置。

## Day 37｜把失败恢复流程写下来

今日目标：不是代码，但很重要

预计投入：3～4 小时

动作 A：写 `RUNBOOK.md`：API 起不来怎么查、数据库起不来怎么查、OpenClaw 失败怎么查。

动作 B：按 runbook 故意演练一次。

动作 C：修正 runbook。

验收标准：单人开发最需要的是可恢复能力。

## Day 38｜形成最小发布说明

今日目标：你以后给别人演示时直接照着讲

预计投入：3～4 小时

动作 A：写一个 10 句版本的演示词：用户输入什么，系统做什么，结果怎么看。

动作 B：录一段 3 分钟演示视频。

动作 C：把视频命名为 `demo_v1.mp4`。

验收标准：你现在有了对外说明材料。

## Day 39｜准备第二阶段接口扩展点

今日目标：为 Packer 和更多执行器留位

预计投入：3～4 小时

动作 A：在 execute 的参数中预留 `output_format` 与 `executor_config`。

动作 B：先不实现复杂逻辑。

动作 C：更新接口文档。

验收标准：以后你接 Packer 时不会大改接口。

## Day 40｜清理代码结构

今日目标：把未来会扩展的地方整理好

预计投入：3～4 小时

动作 A：确认 app 下至少有 api、core、models、services。

动作 B：把临时测试代码挪出主逻辑。

动作 C：pytest 再跑一次。

验收标准：单人项目开始具备可维护性。

## Day 41｜做一次完整验收

今日目标：像正式交付一样走一遍

预计投入：3～4 小时

动作 A：从空白输入开始：parse → create goal → create outcome → execute → verify → detail。

动作 B：成功和失败各做一遍。

动作 C：把所有结果截图归档。

验收标准：这就是你的 MVP 交付验收日。

## Day 42｜阶段收尾与下一步

今日目标：确认今天不要再盲目扩

预计投入：3～4 小时

动作 A：写一页总结：已经完成的、待补的、绝对先不做的。

动作 B：把下一阶段目标定为：接 Packer、补最小前端、增强验证。

动作 C：把今天的仓库再次打包备份。

验收标准：至此，你已经不是停留在概念阶段，而是完成了一个真实可运行的 AutoFabric MVP。

补充说明：今日目标已完成。先收尾总结，不建议继续加新需求。

# 9. 你会频繁复制的命令清单

| 用途 | 命令 |
| --- | --- |
| 启动环境 | bash scripts/00_bootstrap_macos.sh |
| 导入数据库 | bash scripts/01_init_project.sh |
| 启动服务 | bash scripts/02_run_local.sh |
| 跑验证 | bash scripts/03_verify_local.sh |
| 查看表 | docker exec -it autofabric-postgres psql -U autofabric -d autofabric -c '\dt' |
| 运行测试 | source .venv/bin/activate && pytest |

# 10. 排错优先级（出问题先看这里）

第一优先：看 API 是否还活着。先访问 /health。

第二优先：看 PostgreSQL 是否在运行。`docker ps` 与 `\dt`。

第三优先：看 .env 是否被改坏。

第四优先：看 OpenClaw 是否只是接口形式不一致。不要一上来改平台整体设计，只改 openclaw_worker.py。

第五优先：失败也要记录，不要删除失败数据。

# 11. 第二阶段你再做什么

当 42 天结束后，按这个顺序继续：

接入 Packer，支持标准 VM 输出。

补最小前端控制台，而不是先做复杂运营后台。

接入更强的验证，例如镜像扫描、启动检查、E2E 测试。

把 OpenClaw 扩成真正的浏览器型执行器，不改变它在 Execution Mesh 的定位。

# 12. 最后一条提醒

你现在最重要的不是“看懂所有架构名词”，而是每天做完 3 件事，并且让系统每天多出一点可以运行、可以验证、可以追踪的结果。只要坚持做完这 42 天，你就会从“零基础、一个人”进入“有第一版平台的人”。